**PŘÍLOHY K**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**



**Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně**

**Příloha 1: Nabídka – úvodní list**

**Kancelář generálního komisaře účasti** **ORIGINÁL / KOPIE č.** [●]\*  
**České republiky na Všeobecné výstavě EXPO**

sídlo: Rytířská 31, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika



**Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně**

**NABÍDKA**

[Datum podání nabídky]

[Název uchazeče podávajícího nabídku, resp. více uchazečů, pokud nabídku podávají společně]

[popřípadě firemní logo/loga]

\* Nehodící se škrtněte

Poznámka: Titulní strana může obsahovat i grafické prvky dle volby uchazeče.

**Příloha 2: Nabídka – obsah nabídky**

**OBSAH NABÍDKY**

1. **Úvodní list nabídky**
2. **Obsah nabídky listy od ......... do .........**
3. **Krycí listy nabídky listy od ......... do .........**
4. **Doklady o splnění kvalifikace listy od ......... do .........**
   1. *Základní kvalifikační předpoklady*\* *listy od ......... do .........*
      1. Výpisy z evidence Rejstříku trestů listy od ……. do …….
      2. Čestné prohlášení listy od ......... do .........
      3. Potvrzení finančního úřadu listy od ......... do .........
      4. Potvrzení správy sociálního zabezpečení listy od ......... do .........
   2. *Profesní kvalifikační předpoklady\* listy od ......... do .........*
      1. Výpis z obchodního rejstříku listy od ......... do .........
      2. Živnostenská oprávnění listy od ......... do .........
      3. Čestné prohlášení osoby, jíž je zabezpečována

odborná způsobilost uchazeče listy od ......... do .........

* + 1. Dokumenty prokazující vztah osoby, jíž je

zabezpečována odborná způsobilost uchazeče,

k tomuto uchazeči listy od ......... do .........

* 1. *Ekonomická a finanční způsobilost listy od ......... do .........*
     1. Čestné prohlášení listy od ......... do .........
  2. *Technické kvalifikační předpoklady listy od ......... do .........*
     1. Strukturovaný životopis hlavního

projektového manažera listy od ......... do .........

* + 1. Významné stavebních realizace

(seznam a osvědčení) listy od ......... do .........

* + 1. Významné výstavní realizace (seznam a osvědčení) listy od ......... do .........
  1. *Čestné prohlášení o dalších okolnostech listy od ......... do .........*
  2. *Smlouva dle § 51/6 ZoVZ\*\* listy od ......... do .........*
  3. *Seznam subdodavatelů\*\*\* listy od ......... do .........*
  4. *Smlouvy se subdodavateli/souhlasy\*\*\*\* listy od ......... do .........*
  5. *Plné moci\*\*\*\*\* listy od ......... do .........*

1. **Cenová kalkulace listy od ......... do .........**
2. **Písemná část Studie řešení listy od ……..do……..**
3. **Návrh Smlouvy včetně příloh listy od ......... do .........**
4. **Doklad o poskytnutí jistoty (bod 7.2 ZD) listy od ......... do .........**
5. **Další podklady a dokumenty**
6. **Prohlášení o nabídkové ceně listy od ......... do .........**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Pokud jsou níže uvedené doklady nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, předloží uchazeč pod bodem 4.1 tento výpis a u ostatních bodů na něj odkáže.

\*\* V případě, že nabídku podává více uchazečů.

\*\*\* Viz Příloha 5 ZD a bod 5.9 ZD.

\*\*\*\* V případě, že je část kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatelů.

\*\*\*\*\* V případě, že plná moc není přímo součástí doložených dokumentů.

**Příloha 3: Nabídka – krycí list**

**Krycí list NABÍDKY**

**Údaje o uchazeči\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** |  |
| **Právní forma:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČ:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Statutární orgán:** |  |
| **Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za uchazeče:** |  |
| **Kontaktní osoba na území ČR:** | |
| **Jméno a příjmení:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Fax:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky:** |  |

\* V případě, že nabídku podává více dodavatelů společně dle § 51 odst. 5 ZoVZ, zkopírují výše uvedenou tabulku a vyplní ji pro každého dodavatele zvlášť.

**Kontaktní osoba ve věci nabídky (pověřená zejména přijímáním písemností a věcným jednáním za uchazeče)** [popřípadě za více uchazečů, pokud nabídku podává více uchazečů společně]:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktní osoba na území ČR:** | |
| **Název společnosti:** |  |
| **Jméno a příjmení:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Fax:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky:** |  |

Uchazeč tímto prohlašuje, že

* je vázán celým obsahem svojí nabídky, a to po dobu 4 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek v souladu se Zadávací dokumentací a ZoVZ;
* nabízené plnění splňuje požadavky Zadavatele tak, jak je požadováno v ZD;
* před podáním nabídky si vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění předmětu této veřejné zakázky;
* přijímá podmínky Zadavatele stanovené v Zadávací dokumentaci a návrhu Smlouvy a tyto jsou mu jasné a srozumitelné;
* originál této nabídky se všemi přílohami má celkem [●] listů;
* elektronická verze na přiloženém nosiči ve formátu PDF souhlasí s tištěným výtiskem Originálu;
* při použití formulářů k prokázání kvalifikačních předpokladů a uvedení údajů pro hodnocení neučinil žádné změny kromě doplnění relevantních informací;
* veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění zákonných požadavků či požadavků stanovených Zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno:  
Funkce:

**Příloha 4:**

**FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ**

**KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

**Příloha 4.1: Formulář – Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Společnost [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●], v souvislosti s veřejnou zakázkou „Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“ **prohlašuje**, že dle § 53 zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoVZ**“):

1. v posledních třech letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZoVZ a bod 6.2 písm. c) Zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“);
2. vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZoVZ a bod 6.2 písm. d) ZD);
3. není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZoVZ a bod 6.2 písm. e) ZD);
4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) ZoVZ a bod 6.2 písm. f) ZD);
5. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) ZoVZ a bod 6.2 písm. g) ZD);
6. osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje odbornou způsobilost dle § 54 písm. d) ZoVZ nebyly v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestány či jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i) ZoVZ a bod 6.2 písm. i) ZD);
7. není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) ZoVZ a bod 6.2 písm. j) ZD); a
8. nebyla jí v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) ZoVZ a bod 6.2 písm. k) ZD).

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Příloha 4.2: Formulář - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

Společnost [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●], **prohlašuje**, že je dle § 50 odst. 1 písm. c) zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku „Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Příloha 4.3: Formulář – Strukturovaný životopis hlavního projektového manažera**

Uchazeč je povinen doložit k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.5.1. Zadávací dokumentace **strukturovaný životopis** hlavního projektového manažera (viz vzor 4.3.), který bude odpovídat za kontrolu jakosti poskytovaného plnění.

Zadavatel požaduje, aby hlavní projektový manažer hovořil jazyky stanovenými níže v tabulce požadavků na osobu hlavního projektového manažera, a to plynně, tj. na úrovni potřebné k pracovní komunikaci v rámci stanovené pozice. V případě, že hlavní projektový manažer požadované jazykové znalosti nesplňuje, učiní uchazeč v rámci nabídky čestné prohlášení o tom, že pro něj budou v průběhu projektu zajištěny překladatelské služby na účet uchazeče v rozsahu nezbytném pro komunikaci se Zadavatelem, ostatními členy týmu i jinými osobami podílejícími se na realizaci projektu.

Zadavatel dále požaduje, aby vzdělání a odborná kvalifikace hlavního projektového manažera splňovala alespoň minimální požadavky uvedené v tabulce níže.

Součástí životopisu je rovněž udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů hlavního projektového manažera, a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro vyhovění veškerým požadavkům kladeným na Zadavatele ZoVZ.

| **Požadovaná odborná praxe** | **Vzdělání** | **Jazyk** | **Zkušenosti na obdobné pozici** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 let v oblasti řízení rozsáhlých projektů v oblasti kultury, výstavnictví, architektury nebo pozemního stavebnictví | VŠ | Český jazyk  Anglický jazyk | (i) účast na minimálně 1 zakázce spočívající v celkové realizaci projektu v oblasti kultury, výstavnictví nebo architektury, jejíž celková hodnota investičních a/či provozních nákladů dosáhla minimálně 15 mil. Kč, a která byla realizována v posledních 5 letech; a  (ii) na této zakázce se podílel na řídící pozici. |

**Vzor 4.3.: Formulář – Strukturovaný životopis hlavního projektového manažera**

Uchazeč je povinen dle bodu 6.5.1. ZD doložit životopis hlavního projektového manažera, který tímto dokládá v níže uvedené struktuře.

**STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS HLAVNÍHO PROJEKTOVÉHO MANAŽERA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení:** |  |
| **Datum narození:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zaměstnavatel:\*** |  |
| **Současné pracovní zařazení:** |  |
| **Počet let odborné praxe** (v oblasti, jaká je požadována pro prokázání kvalifikace)**:** |  |
| **Role zaměstnavatele při plnění této veřejné zakázky** (přímá/subdodavatel)**:** |  |
| **Jazykové zkušenosti** (s ohledem na požadovanou kvalifikaci) |  |
| **Odborná praxe** (zaměstnavatel, místo, od-do, pracovní zařazení):\*\* |  |

\* V případě, že hlavní projektový manažer není zaměstnancem, doloží v příloze vztah k uchazeči resp. k subjektu, za který příslušný kvalifikační předpoklad prokazuje.  
\*\* Tuto tabulku hlavní projektový manažer vyplní (zkopíruje) pro každou relevantní odbornou praxi.

**Zkušenosti na obdobné pozici\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Označení (název) zakázky** |  |
| **Objednatel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Dodavatel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Místo realizace zakázky** |  |
| **Bližší charakteristika zakázky** (dle prokázání splnění zkušeností a požadavků na danou pozici) |  |
| **Řídící pozice** (ano/ne) |  |
| **Pozice v zakázce** (popis činnosti a odpovědnosti člena týmu) |  |
| **Doba účasti člena odborného týmu na zakázce** (od – do, celkem let) |  |
| **Finanční hodnota zakázky** |  |
| **Kontaktní osoba** objednatele k příp. potvrzení reference (jméno, funkce, telefon, e-mail) |  |

\* Tuto tabulku hlavní projektový manažer vyplní (zkopíruje) pro každou relevantní zakázku, na jejíž realizaci se podílel.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou správné a úplné.

Souhlasím s ověřením příslušných referencí ze strany Zadavatele a potvrzuji, že objednatel je oprávněn uvedené informace Zadavateli poskytnout.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zadavatelem, a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro vyhovění veškerým požadavkům kladeným na Zadavatele zákonem o veřejných zakázkách.

Místo:  
Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:

(Vlastnoruční podpis  
člena odborného týmu)

**Příloha 4.4: Formulář - Čestné prohlášení osoby, jíž je zabezpečována odborná způsobilost uchazeče**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY, JÍŽ JE ZABEZPEČOVÁNA ODBORNÁ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE**

[●] bytem [●], IČ: [●], jehož prostřednictvím společnost [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●] (dále jen „**Uchazeč**“) zabezpečuje odbornou způsobilost Uchazeče v souvislosti s veřejnou zakázkou „Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“ prohlašuje, že je bezúhonný ve smyslu § 53 odst. 1 písm. i) ZoVZ, t.j. že v posledních 3 letech nebyl pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:  
Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:

**Příloha 4.5.: Formulář –** **Seznam významných stavebních realizací (stavebních prací)**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč dle bodu 6.5.2. písm. a) Zadávací dokumentace a s uvedením informací v souladu s následujícím vzorem (viz vzor 4.5.A) předložil **seznam významných stavebních realizací (stavebních prací) nebo** dle bodu 6.5.2. písm. b) Zadávací dokumentace **seznam významných výstavních realizací (služeb)** dle přílohy č. 4.6. (viz vzor 4.6.A) **nebo** dle bodu 6.5.2. písm. c) Zadávací dokumentace **kombinaci obou výše uvedených seznamů**.

Ke každé referenci uvedené v **seznamu významných stavebních realizací (stavebních prací)** dle vzoru 4.5.A je nutné zároveň předložit **osvědčení objednatele** obsahující všechny informace vyžadované ZoVZ a uvedené ve vzoru, který je součástí této přílohy (viz vzor 4.5.B).

**Vzor 4.5.A: Seznam významných stavebních realizací (stavebních prací)**

**Seznam významných stavebních realizací (stavebních prací)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prokázání kvalifikace** | **Objednatel** (název, IČ a sídlo) | **Dodavatel** (název, IČ a sídlo, vztah k uchazeči) | **Popis projektu** (název, finanční rozsah a doba poskytnutí) |
| výstavba / úprava / rekonstrukce budovy\* |  |  |  |
| \*\* |  |  |  |
| \*\* |  |  |  |

\*Uvést dle prokazované reference.  
 \*\* K doplnění řádky dle potřeby.

Místo:

Datum:

Název uchazeče:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno:  
Funkce:

**Vzor 4.5.B: Osvědčení o řádném plnění stavebních prací**

**OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Zhotovitel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Název projektu** |  |
| **Typ budovy** |  |
| **Místo provádění stavebních prací** |  |
| Stručná **charakteristika předmětu stavebních prací** (bližší popis charakteru, velikosti, budovy; uvedení specifik dle prokázání splnění dané reference) |  |
| **Doba realizace** (od - do) |  |
| **Finanční rozsah** zakázky (v  Kč bez DPH) |  |
| **Kontaktní osoba** objednatele k příp. potvrzení reference (jméno, funkce, telefon, e-mail) |  |

\* Uvést dle prokazované reference.

Tímto potvrzujeme, že výše uvedené stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Místo:

Datum:

Název objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno:  
Funkce:

**Příloha 4.6: Formulář – Seznam významných výstavních realizací (služeb)**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč dle bodu 6.5.2. písm. b) Zadávací dokumentace a s uvedením informací v souladu s následujícím vzorem (viz vzor 4.6.A) předložil **seznam významných výstavních realizací (služeb)** spočívajících v poskytnutí vybraných služeb blíže popsaných v Zadávací dokumentaci **nebo** dle bodu 6.5.2. písm. a) Zadávací dokumentace **seznam významných stavebních realizací (stavebních prací)** dle přílohy č. 4.5. (viz vzor 4.5.A) **nebo** dle bodu 6.5.2. písm. c) Zadávací dokumentace **kombinaci obou výše uvedených seznamů**.

Ke každé ze služeb uvedených v seznamu významných výstavních realizací (služeb) dle vzoru 4.6.A je nutné zároveň předložit **osvědčení objednatele** obsahující všechny informace požadované ZoVZ a uvedené ve vzoru, který je součástí této přílohy (viz vzor 4.6.B). Pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, je možné osvědčení nahradit **smlouvou s touto jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele** v souladu s § 56 odst. 2 ZoVZ, a to ve stejném rozsahu jako u osvědčení.

**Vzor 4.6.A: Seznam významných výstavních realizací (služeb)**

**Seznam významných výstavních realizací (služeb)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prokázání kvalifikace** | **Objednatel** (název, IČ a sídlo) | **Poskytovatel** (název, IČ a sídlo, vztah k zájemci) | **Popis zakázky** (název, rozsah zakázky a doba poskytnutí) |
| Pořádání výstavy/ kulturní akce/veřejné prezentace ČR\* |  |  |  |
| \*\* |  |  |  |
| \*\* |  |  |  |

\* Uvést dle prokazované reference.  
 \*\* K doplnění řádky dle potřeby.

Místo:

Datum:

Název uchazeče:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Vzor 4.6.B: Osvědčení o poskytnutí služeb**

**OSVĚDČENÍ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Poskytovatel** (název, IČ a sídlo) |  |
| **Název zakázky** |  |
| **Oblast poskytnutí služeb** [výstavnictví/ kulturní akce/ veřejná prezentace ČR]\* |  |
| **Doba poskytnutí služeb**  (od - do) |  |
| **Finanční rozsah** zakázky (investiční a provozní náklady v Kč bez DPH) |  |
| **Kontaktní osoba** objednatele k příp. potvrzení reference (jméno, funkce, telefon, e-mail) |  |

\* Uvést dle prokazované reference.

Tímto potvrzujeme, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a odborně.

Místo:

Datum:

Název objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Příloha 4.7: Formulář - Čestné prohlášení dodavatele o dalších okolnostech**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DALŠÍCH OKOLNOSTECH**

Společnost [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●] (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti s veřejnou zakázkou „Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně“ **prohlašuje**, že dle § 68 odst. 3 zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoVZ**“),

1. statutární orgány nebo členové statutárních orgánů Společnosti v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyli u zadavatele veřejné zakázky v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru (§ 68 odst. 3 písm. a) ZoVZ a bod 7.3 písm. a) ZD);**\***
2. Společnost není akciovou společností (§ 68 odst. 3 písm. b) ZoVZ a bod 7.3 písm. b) ZD);**\***
3. Společnost v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 písm. c) ZoVZ a bod 7.3 písm. c) ZD).

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\* Prohlášení v případě potřeby upravte a doplňte příslušný seznam ve smyslu § 68 odst. 3 ZoVZ

**Příloha 5: Formulář – Seznam subdodavatelů**

**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subjekt**\*  (název, IČ a sídlo) | **Část plnění, na kterém se bude subdodavatel podílet** | **% podíl (z finančního hlediska) na veřejné zakázce** | **Prokazovaná kvalifikace\*\*\*** | | **Označení/název smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem** (včetně čísla listu)\*\* |
| Uvedení bodu Zadávací dokumentace | Název dokumentu k prokázání kvalifikace včetně čísla listu\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Přílohou tohoto seznamu jsou souhlasy subdodavatelů s tím, že budou při plnění určené části veřejné zakázky jako subdodavatelé vystupovat. V případě, že subdodavatel prokazuje kvalifikaci, je přiložena smlouva dle § 51 odst. 4 ZoVZ.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Přidat řádky dle potřeby.

\*\* Uchazeč uvede číslo listu nabídky, kde se dokument nachází/začíná.

\*\*\* Uchazeč vyplní v případě, že subdodavatel rovněž prokazuje kvalifikaci

**Příloha 6: Formulář k žádosti o dodatečné informace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.č. dotazu v rámci formuláře** | **Vztah k bodu ZD** | **Znění dotazu** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno:  
Funkce:

**Příloha 7:**

**PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Příloha 7.1: Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky**

1. **Projektová činnost a služby pro získání povolení:**

Tato fáze projektu bude zahrnovat zejména dopracování ideové koncepce a designu výstavního pavilonu a prostoru expozice a následné vytvoření prováděcí projektové dokumentace ke studii řešení předložené v rámci podané nabídky.

1. **Realizace kompletní projektové dokumentace:**

V rámci této fáze bude vytvořena projektová dokumentace potřebná pro přípravu, realizaci, provoz a likvidaci pavilonu

1. **Projektová dokumentace řeší následující komplexy:**

Vyprojektování vícepodlažního pavilonu, který bude obsahovat všechny prostory potřebné k jeho provozu a definované v následné stati.

1. **Realizace výstavního pavilonu:**

V této fázi budou realizovány jednotlivé stavební celky pavilonu a ostatních prostorů. Součástí pavilonu a prostoru expozice se rozumí vlastní stavba a prostory pro expozici, restauraci, obchodu a ostatních definovaných celků. Realizace je mimo stavebních vnitřních příček a vybavení těchto prostor. Realizace výstavního pavilonu je v určeném místě na EXPO 2015 v Miláně.

Nejvyšší přípustná rozloha pavilonu (zastavěná plocha) činí 700 m2.

1. **Provoz a údržba zařízení:**

Tato fáze projektu bude spočívat v provozu, údržbě a opravách Pavilonu v době provozu Pavilonu (provozem se rozumí zkušební provoz a provoz během konání výstavy), s výjimkou exponátů a systémů dodaných jiným subjektem než Zhotovitelem.

Provozem se rozumí zejména činnosti související s každodenní údržby Pavilonu před otevřením Pavilonu pro veřejnost, činnosti v průběhu otevírací doby a nezbytné činnosti po jeho uzavření.

Údržbou se rozumí zejména přítomnost a zásahy servisních techniků po celou dobu provozu Pavilonu, pravidelné periodické kontroly funkčnosti všech součástí Pavilonu, jedna velká servisní prohlídka v polovině doby konání výstavy a opravy všech součástí Pavilonu a Technologických zařízení dle aktuální potřeby.

Při zajišťování provozu a údržby prostoru Expozice a Pavilonu bude povinnost zajistit v době provozu (tj. během zkušebního provozu a během konání výstavy) zejména tyto služby:

* zajistit provozuschopnost Pavilonu pro veřejnost po celou dobu konání výstavy, tj. denně od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 a v době zkušebního provozu;
* provést nezbytné každodenní činnosti po uzavření Pavilonu pro veřejnost, tak aby bylo možné zajistit provozuschopnost Pavilonu po celou dobu trvání provozu,
* zajištění přítomnosti nezbytného počtu servisních techniků po celou dobu provozu Pavilonu,
* periodické denní kontroly funkčnosti všech součástí Pavilonu a technických systémů,
* opravy všech součástí Pavilonu dle aktuální potřeby v co nejkratším termínu,
* provést jednu velkou servisní prohlídku v polovině doby konání výstavy.

1. **Uvedení areálu do původního stavu**

V této fázi projektu bude po skončení konání EXPO 2015 provedena demontáž expozice a pavilonu. S ohledem na skutečnost, že pavilon bude ve vlastnictví vybraného uchazeče, zajistí si vybraný uchazeč na vlastní náklad transport pavilonu do místa zvoleného vybraným uchazečem mimo území konání EXPO 2015. Vybraný uchazeč dále v rámci této fáze projektu zajistí transport věcí určených Zadavatelem do skladu zadavatele v Miláně, a to zejména všech nainstalovaných součástí expozice. Po uvedení pozemků nejpozději do 15. 12. 2015 do stavu, v jakém byly převzaty od Zadavatele, budou pozemky předány Zadavateli, a to nejpozději ke dni 31. 12. 2015.

Plnění této fáze tedy bude mít zejména následující části:

* demontování a trvalá likvidace těch součástí pavilonu (včetně opláštění, vestavby, všech součástí interiéru a vybavení), které nelze bez poškození nebo trvalého znehodnocení při demontáži zachovat pro pozdější použití;
* demontáž a odvoz všech součástí pavilonu (včetně opláštění, vestavby, všech součástí interiéru a vybavení), které lze bez poškození nebo trvalého znehodnocení při demontáži zachovat pro pozdější použití;
* uvedení pronajaté plochy pro pavilon do stavu, v jakém bylo převzato od Zadavatele, a následné předání Zadavateli nejpozději do 31.12.2015.

1. **Požadavky zadavatele**

Tato příloha upravuje závazné požadavky Zadavatele ohledně jeho návrhu řešení pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015, které je uchazeč povinen respektovat při přípravě nabídky, zejména Studie řešení, pokud z textu přílohy neplyne něco jiného Zároveň bude nutné tyto podmínky dodržet v rámci realizace veřejné zakázky.

**Závazné podmínky pro vytvoření Studie řešení**

* záměrem Zadavatele je stimulovat všechny návštěvníky českého pavilonu na EXPO 2015 z celého světa k aktivnímu zájmu o Českou republiku a k případné návštěvě ČR.
* dodržení národního tématu, tj. „Laboratoř Života“, ke kterému se Česká republika oficiálně přihlásila
* respektování geografické polohy konání EXPO 2015, kdy většina návštěvníků bude pocházet z Italské republiky a část z nich budou tvořit rodiče s dětmi a mladší generace
* hlavní vstup do pavilonu musí být akcentován (musí svým ztvárněním přitahovat pozornost)
* řešení musí zahrnovat, resp. umožnit dobře viditelné umístění nápisu/nápisů „Czech Republic“ a vlajky České republiky
* dodržovat veškeré platné předpisy BIE vztahující se k pořádání EXPO 2015, a to v jejich aktuální platné podobě a rozsahu (většina dokumentů je obsažena na Informačním CD, případně jsou přístupné na internetových stránkách specifikovaných pod bodem 2.1.3 ZD)
* dodržovat platnou legislativu Italské republiky a termíny stanovené italským organizátorem EXPO 2015
* Nejvyšší přípustná rozloha pavilonu (zastavěná plocha) činí 700 m2.

### Požadavky na vnitřní dispozici pavilonu

Zadavatel požaduje po uchazeči předložení návrhu prostorového řešení jednotlivých klíčových součástí pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015, které jsou blíže vymezeny v čl. 4.3 ZD. Jedná se zejména o návrh na umístění a velikost národní expozice, tematické expozice, multimediální projekce, restaurace a administrativního a technického zázemí, přičemž jejich technické řešení a vlastní stavební realizace nejsou součástí plnění dle této veřejné zakázky.

### Požadavky na hlavní expozici pavilonu

Expozice České republiky a krajů – „Česká republika, země příběhů a fantazie“

Zadavatel předpokládá, že expozice ČR a krajů bude trvalou instalací, která bude prezentovat ČR jako celek a v rotačním systému po cca 10 dnech jednotlivé regiony. Jednotícím prvkem bude využití čtyř základních elementů a k nim přiřazených oblastí: Země – potraviny, Voda – design, Vzduch – umění, Oheň – věda.

Zadavatel požaduje, aby návrh prostorového řešení umožňoval co nejvyšší možnou průchodnost a návštěvníkům nabízel bezpečný a pohodlný pohyb.

Tematická expozice - „Laboratoř života“

Zadavatel předpokládá, že expozice „Laboratoř života“ bude hlavním příspěvkem k tématu EXPO 2015 vyhlášeném organizátory, tedy „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Jednotícím prvkem bude využití faktu, že partneři a spolurealizátoři tematické expozice jsou společnosti zaměřené na výzkum na submolekulární úrovni.

Společná ustanovení pro expozice „Česká republika, země příběhů a fantazie“ a „Laboratoř života“

Zadavatel požaduje, aby návrh prostorového řešení nabízel dostatek možností pro umístění expozic jednotlivých partnerů expozice a to tak, že celková plocha pro expozice bude alespoň 400 m2.

Pouze pro orientaci uchazečů přikládá Zadavatel návrhy partnerů expozice k využití prostoru pro jednotlivé expozice (viz Příloha 7.2)

Zadavatel dále požaduje, aby návrh prostorového řešení nabízel návštěvníkům široký přístup k jednotlivým exponátům, především těm, které budou mít interaktivní povahu.

**Požadavky na prostor pro instalaci multimediální projekce**

Zadavatel předpokládá, že multimediální projekce naváže na tradici národních účastí na všeobecných světových výstavách, především Laternu Magicu z EXPO 1958 Brusel a Kinoautomat z EXPO 1976 Montreal. O konkrétní podobě prostoru pro multimediální projekci rozhodne výběrové řízení, které bude vypsáno na základě prostorových a technických možností určených vítězným návrhem pavilonu a jeho vnitřní dispozice.

Zadavatel požaduje, aby prostor pro multimediální projekci nechával návštěvníkům co největší svobodu pohybu.

**Požadavky na zázemí**

Restaurace

Zadavatel předpokládá, že pavilon účasti ČR na EXPO 2015 nabídne návštěvníkům dvě restaurace – tradiční pro cca 100 osob a VIP pro cca 40 osob. Kromě plochy pro hosty a obsluhu (včetně baru) musejí mít obě restaurace adekvátní kuchyňské a skladové prostory, jakož i adekvátní sociální zařízení.

Zadavatel požaduje, aby byla tradiční restaurace propojena se zastřešenou venkovní plochou (zahradou), a to za účelem umožnění obsluhy hostů restaurace také na zahradě. VIP restaurace by měla umožňovat výhled na výstaviště.

Obchod

Zadavatel předpokládá, že součástí komerčního prostoru pavilonu bude obchod, kde budou mít partneři účasti ČR na EXPO 2015 možnost nabízet své zboží. Součástí obchodu by měl být i uzamykatelný, či od veřejného prostoru oddělený, sklad.

Zadavatel požaduje, aby prostorová dispozice obchodu umožňovala volný přístup co největšímu počtu návštěvníků k výkladním skříním a prodejnímu pultu.

Administrativa

Zadavatel předpokládá, že součástí pavilonu bude administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance Zadavatele a partnery účasti ČR na EXPO 2015.

Zadavatel požaduje, aby prostorová dispozice pro administrativu umožnila realizaci pěti kanceláří pro dvě osoby, kuchyňky, šatny, sprchy a sociálního zařízení.

Jednací místnost

Zadavatel předpokládá, že součástí pavilonu bude prostor pro odborné, obchodní a další prezentace partnerů účasti ČR na EXPO 2015.

Zadavatel požaduje, aby jednací místnost umožňovala instalaci projekčního zařízení a nabízela modifikovatelný prostor pro cca 40 sedících, respektive 60 stojících osob.

Technická ústředna

Zadavatel předpokládá, že součástí pavilonu bude místnost určená pro obsluhu a dozor provozních technologií, tedy kontrolu a údržbu energetických a dalších systémů. Její součástí by měla být i dílna pro dvě osoby a náhradní díly.

Zadavatel požaduje, aby prostorová dispozice pavilonu umožnila bezpečnou instalaci zařízení nezbytných pro ovládání a kontrolu provozních technologií, jakož i pro práci údržby.

**Požadavky na zahradu**

Expozice

Zadavatel předpokládá, že nejméně tři partneři expozice „Laboratoř života“ budou své exponáty instalovat zčásti na zastřešené venkovní ploše (zahradě) (viz. Příloha 7.2).

Zadavatel požaduje, aby byla vnitřní expozice „Laboratoř života“ volně propojitelná s venkovní plochou a nabízela možnost instalace exponátů v exteriéru (včetně přívodu energetických sítí).

Zahradní restaurace

Zadavatel předpokládá, že tradiční restaurace bude nabízet možnost sezení a obsluhy na zastřešené venkovní ploše. Zahradní restaurace by měla být přístupná jak z exteriéru, tak interiéru pavilonu.

Zadavatel požaduje, aby součástí prostorové dispozice pavilonu, respektive jeho umístění na stavebním pozemku, bylo i místo pro zahradní restauraci.

Amfiteátr

Zadavatel předpokládá, že součástí prezentace partnerů účasti ČR na EXPO 2015 a krajů České republiky budou i příležitostná kulturní vystoupení. Zadavatel hodlá nabídnout jejich realizátorům možnost vnitřní prezentace (v multimediálním projekčním prostoru expozice, potažmo v jednací místnosti administrativy) i vnější prezentace – v přírodním amfiteátru, který bude jinak sloužit jako hrací plocha.

Zadavatel požaduje, aby součástí prostorové dispozice pavilonu, respektive jeho umístění na stavebním pozemku, bylo i místo pro přírodní amfiteátr a okolní sezení.

**Příloha 7.2:**

**NEZÁVAZNÉ NÁVRHY PROSTOROVÝCH POŽADAVKŮ PARTNERŮ**

**TEMATICKÉ EXPOZICE „LABORATOŘ ŽIVOTA“ A**

**NÁRODNÍ EXPOZICE „ZEMĚ PŘÍBĚHŮ A FANTAZIE“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTNER** | **TÉMA EXPONÁTU** | **FORMA EXPONÁTU** | **ROZMĚRY A SÍTĚ** | **UMÍSTĚNÍ** |
| TÉMA EXPO | LABORATOŘ ŽIVOTA | INTERAKTIVNÍ EXPOZICE | 3X120 m2 | ZAHRADA, 2 PATRA |
| AgroBio | Šetrné přípravky pro ochranu zemědělských plodin | Zahrádka osazovaná a ošetřovaná robotem podle diváků | 5x8 metrů zahrada | Exteriér 40m2 (přízemí) |
| ZOO Praha | Program na ochranu živočišných druhů – goril | Plastická teleprezence –ZOO Praha a Limbe Kamerun, dětská stezka | 4x5 metrů zahrada – voda, 2x5x6 pavilon – elektrická energie, 4G internet (HD) | Exteriér 20m2 Interiér 60m2 (přízemí) |
| ÚEB | Rozluštění genetického kódu pšenice a úprava pro náročné klima | Osev různých typů pšenice a interaktivní exponát | 5x8 metrů zahrada - voda, 4x5 metrů pavilon – elektrická energie | Exteriér 40m2, interiér 20m2 (přízemí) |
| CzechGlobe | Sledování a analýzy globálních klimatických změn a znečištění | Glóbus ukazující, jak dýchá planeta, bioreaktor na bázi řas, vliv CO2 na potraviny | 4x5 metrů zahrada - voda, 2x4x5 metrů pavilon – elektrická energie, voda, odpad | Exteriér 20m2, interiér 40m2 (přízemí) |
| Bioveta | Šetrné léky pro zvířata, vakcína proti borelióze pro lidi | Exponát symbolizující okem neviditelné principy léků | 4x5 metrů – elektrická energie | Interiér 20m2 (I.patro) |
| ÚOCHB/BLOCK | Léky proti civilizačním chorobám, cukrovce a civilizačním chorobám | Nízkoenergetická laboratoř a umělecký exponát | 5x8 metrů - elektrická energie, voda, odpad | Interiér 40m2 (I.patro) |
| Nafigate | Čištění vzduchu a vody nanotechnologiemi a výroba energie | Didaktický model a čištění vody a interaktivní exponát | 5x8 metrů elektrická energie, voda, odpad | Interiér 40m2 (I.patro) |
| ČESKÁ REP. | ZEMĚ PŘÍBĚHŮ | MĚNÍCÍ SE EXPOZICE | 2X80 m2 | ZAHRADA, PATRO |
| Expozice ČR | Země čisté vody, příběhů a fantazie a 14 krajů po cca deseti dnech | Čtyři prvky: země-potraviny, voda-design, vzduch-umění, oheň-věda; hřiště-amfiteátr | 10x8 metrů zahrada – voda, 4x4x5 metrů pavilon – elektrická energie, voda, odpad | Exteriér 80m2, interiér 80m2 |
| **CELKEM** | **ZAHRADA 200 m2** | **PRVNÍ PATRO 200 m2** | **DRUHÉ PATRO 120m2** | **EXPOZICE 520 m2** |

Výše uvedené prostorové požadavky partnerů jsou pro uchazeče uváděny pouze pro představu o návrzích tematické a technické obsazenosti jednotlivých expozic partnerů a jde o:

* modifikovatelné návrhy, jejichž konkrétní podobu určí přímé jednání realizátora pavilonu s autory exponátů
* plochy určené jak pro instalaci exponátů, tak pro pohyb jejich obsluhy a návštěvníků

**Příloha 7.3: Technické podmínky**

**Technické normy**

Uchazeč je povinen dodržovat příslušné české technické normy přejímající evropské normy a evropská technická schválení ve smyslu ust. § 46 odst. 1) ZoVZ.

Uchazeč je dále povinen dodržet veškeré parametry (např. výška, šířka, vzdálenosti, etc.) vztahující se k vzájemným poměrům jednotlivých klíčových součástí pavilonu vyžadované v manuálech organizátorů EXPO 2015, které tvoří přílohu této ZD (Příloha 10).

Uchazeč je dále povinen řídit se manuály organizátorů EXPO 2015 vztahujícími se k průchodnosti pavilonu (viz Příloha 10).

**Příloha 8:**

**PODKLADY PRO ÚČELY HODNOCENÍ**

**Příloha 8.1 – Cenová kalkulace**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč dle bodu 10.3 zadávací dokumentace předložil cenovou kalkulaci

**Vzor 8.1: Položkový rozpočet k realizaci pavilonu a interiéru pavilonu**

**Položkový rozpočet k realizaci pavilonu a interiéru pavilonu**

Společnost [●], se sídlem [●], IČ: [●], (dále jen **„Společnost“**), za kterou jedná [●], pro účely hodnocení jí předložené nabídky **prohlašuje a potvrzuje** následující strukturu a celkovou hodnotu ceny za realizaci pavilonu a interiéru pavilonu. Zároveň bere na vědomí, že níže uvedené ceny jsou (i v jednotlivých kategoriích) závazné, konečné a nepřekročitelné.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet k realizaci pavilonu** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
| **Poř.** | | **Popis** | **Měrná jednotka** | **Výměra celkem** | **Jedn. cena** | **Celková cena s DPH** |
|  | | | | | | |
|
|  | **[Kategorie položek]\*** | |  |  |  |  |
| 1 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 2 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 3 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 4 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 5 | [Položka] | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|
|  | **[Kategorie položek]\*** | |  |  |  |  |
| 1 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 2 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 3 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 4 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 5 | [Položka] | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **Celkem** | | | | | |  |

\* Uchazeč může položky strukturovat do kategorií dle svého uvážení. Uchazeč tabulku rozšíří podle svých potřeb.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet k realizaci interiéru pavilonu** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
| **Poř.** | | **Popis** | **Měrná jednotka** | **Výměra celkem** | **Jedn. cena** | **Celková cena s DPH** |
|  | | | | | | |
|
|  | **[Kategorie položek]\*** | |  |  |  |  |
| 1 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 2 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 3 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 4 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 5 | [Položka] | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|
|  | **[Kategorie položek]\*** | |  |  |  |  |
| 1 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 2 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 3 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 4 | [Položka] | |  |  |  |  |
| 5 | [Položka] | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **Celkem** | | | | | |  |

\* Uchazeč může položky strukturovat do kategorií dle svého uvážení. Uchazeč tabulku rozšíří podle svých potřeb.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Příloha 8.2: Náležitosti Studie řešení**

**1) Studie řešení předložená v rámci nabídky se bude skládat z následujících částí**:

**A) „IDEA“**

**Textová část:**

1. Vztah architektonického řešení pavilonu k tématu EXPO „Potraviny pro planetu, energie pro život;
2. Vztah architektonického řešení pavilonu k tématu národní expozice „Laboratoř života“ ;
3. Návrh využití a řešení venkovního prostoru před pavilonem;
4. Struktura kompletního autorského a realizačního týmu projektu;

**Grafická a multimediální část:**

1. Plán expozice s vyznačenou trasou**,** kterou návštěvník pavilonu absolvuje, a podrobným popisem této trasy včetně průměrného časového snímku prohlídky a vypočtené maximální hodinové kapacity expozice;
2. 3D vizualizace exteriéru pavilonu (minimálně 4 vizualizace zpracované vždy v denní i noční verzi),– v elektronické i tištěné podobě na listech papíru formátu A3;
3. Architektonický model navrhovaného architektonického řešení a designu pavilonu ve smyslu bodu 7.5. písm h) a bodu 10.2. zadávací dokumentace v měřítku M1:100. Model bude zhotoven z libovolného materiálu v bílé barvě. Části modelu střecha nebo stěna mohou být odnímatelné. Tolerance odchylky měřítka architektonického modelu činí 5 %, použití jiného měřítka bude považováno za porušení zadávacích podmínek a bude důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

**B) „STUDIE“**

Dokumentace pavilonu a expozice rozpracovanou do fáze studie v měřítku 1:100, a to v elektronické podobě (ve formátech DWG a PDF) a tištěné podobě na listech papíru vhodného formátu (minimálně však A3):

* 1. půdorys každého podlaží;
  2. řezy (minimálně 3 – další dle potřeby zachycení všech součástí pavilonu);
  3. venkovní pohledy (4 – na všechny stěny pavilonu);
  4. situace;
  5. barevná řešení (exteriér i interiér).

**C) „HOSPODÁRNOST“**

1. zdůvodnění účelnosti nákladů na realizaci pavilonu a expozice z hlediska přiměřenosti navrhované řešení k účelu pavilonu a expozice;
2. popis postupu montáže a demontáže pavilonu a expozice a náročnosti tohoto postupu;
3. rozpis odhadovaných provozních nákladů na provoz pavilonu a expozice včetně odhadované energetické náročnosti v jednotkách za určitý časový úsek

**Příloha 9:**

**NÁVRH SMLOUVY**

**Příloha je obsažena v samostatném dokumentuPříloha 10: Oficiální příručky**

**Příloha je obsažena v samostatném dokumentu**

**Příloha 11: Prohlášení o nabídkové ceně**

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedená cena je závazná, konečná a nejvýše přípustná.

Uchazeč zároveň prohlašuje, že hodnoty uvedené v níže uvedené tabulce jsou ve stejném znění

rovněž součástí návrhu smlouvy zahrnutého v nabídce uchazeče.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabídková cena bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Nabídková cena s DPH |
| Cena za realizaci (stavbu) pavilonu |  |  |  |  |
| Cena za provoz pavilonu |  |  |  |  |
| **Nabídková cena celkem** |  |  |  |  |

Místo:  
Datum:

Název:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno:  
Funkce: