ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou

v otevřeném řízení podle § 27 ZoVZ

**Projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015**

**OBSAH**

1. kontaktní údaje Zadavatele 4

1.1. Základní údaje o Zadavateli 4

1.2. Kontaktní osoba Zadavatele 4

1.3. Kontaktní osoba zadávacího řízení 4

2. Zadávací dokumentace 4

2.1. Účel a obsah Zadávací dokumentace 4

2.2. Elektronická verze Zadávací dokumentace 6

3. Základní informace o zadávacím řízení 6

3.1. Druh zadávacího řízení 6

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6

3.3. Předpokládaný časový průběh zadávacího řízení 6

4. obecné informace o výstavě EXPO 2015 v Miláně 7

4.1. „Potraviny pro planetu, energie pro život“ - hlavní téma EXPO 2015 8

4.2. "Laboratoř Života - Téma národní účasti České republiky na EXPO 2015 8

5. plnění předmětu veřejné zakázky 9

5.1. Předmět veřejné zakázky 9

5.2. Studie řešení 10

5.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 10

5.4. Předpokládaný časový průběh realizace veřejné zakázky 10

5.5. Závazný text Návrhu Smlouvy 11

5.6. Pojištění 11

5.7. Obchodní a platební podmínky 11

5.8. Subdodavatelé 11

6. Kvalifikační předpoklady 12

6.1. Obecná pravidla prokazování kvalifikace 12

6.2. Základní kvalifikační předpoklady 13

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady 14

6.4. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 14

6.5. Technické kvalifikační předpoklady 15

7. nabídka 15

7.1. Kontaktní osoba uchazeče 15

7.2. Lhůta vázanosti nabídkou a další součásti nabídky 15

7.3. Varianty nabídky 15

7.4. Formální úprava, struktura a obsah nabídky 15

8. lhůta pro podání nabídky 16

9. Otevírání obálek a kontrola úplnosti nabídek 17

10. Hodnocení nabídek 17

10.1. Hodnotící kritéria 17

10.2. Kvalita navrhovaného řešení (70%) 17

10.3. Vzath navrhovaného řešené k tématům EXPO (20 %) 18

10.4. Efektivita navrhovaného řešení (10 %) 18

10.5. Nabídková cena (10 %) 18

10.6. Způsob hodnocení 18

11. ODMĚNA PRO DALŠÍ UCHAZEČE V POŘADÍ 19

11.1. ODMĚNA PRO DALŠÍ UCHAZEČE V POŘADÍ 19

11.2. VZNIK NÁROKU NA ODMĚNU A JEJÍ SPLATNOST 19

12. Dotazy uchazečů a Úvodní konference 19

12.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dotazy) 19

12.2. Úvodní konference 20

13. Práva a výhrady Zadavatele 20

14. Ostatní 21

15. Přehled pojmů 21

# 

# kontaktní údaje Zadavatele

## Základní údaje o Zadavateli

Název Zadavatele: **Kancelář generálního komisaře účasti České republiky   
na Všeobecné světové výstavě EXPO**

zástupce: Mgr. Jiří František Potužník,

generální komisař

Sídlo: Rytířská 31, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČ: 68378637

DIČ: CZ68378637

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

Radlická 333/150

Číslo účtu: 300253923/0300

## Kontaktní osoba Zadavatele

Kontaktní osobou Zadavatele je:

**Mgr. Eva Štréglová**

Tel: +420 224 186 264   
Mobil: +420 731 899 905  
E-mail: streglova@czexpo.com

Doručovací adresa:

Rytířská 31, 110 00 Praha 1

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

Kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, na kterou je možné zejména směřovat veškeré žádosti o dodatečné informace týkající se zadávacích podmínek nebo jí kontaktovat v jiných záležitostech je:

**Mgr. Eva Štréglová**

Tel: +420 224 186 264   
Mobil: +420 731 899 905  
E-mail: streglova@czexpo.com

Doručovací adresa:

Rytířská 31, 110 00 Praha 1

# Zadávací dokumentace

## Účel a obsah zadávací dokumentace

Tato Zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídky dodavateli, kteří mají zájem se účastnit zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015“ (dále jen **„veřejná zakázka“** nebo **„projekt“)**.

Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších informací (ať již písemných nebo poskytnutých v jakékoliv jiné formě) zpřístupněných do uplynutí Lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je určena pouze dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se zadávacího řízení a kteří zamýšlejí podat nabídku.

Součástí Zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz bod 2.1.2) včetně tzv. Informačního CD (viz bod 2.1.1), které tvoří její nedílnou součást. V této souvislosti Zadavatel zároveň stanoví, že v případě rozporu ustanovení v těle Zadávací dokumentace a jejích přílohách má přednost Příloha 9 Návrh Smlouvy nebo její přílohy. Přednost před ostatními ustanoveními vlastní zadávací dokumentace má dále Příloha 7 a Příloha 8.2.

Přehled používaných definic je uveden v závěru Zadávací dokumentace (viz bod 15.) a v Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9). Definice použitá v jednom dokumentu platí rovněž v dokumentu druhém, pokud význam pojmu pro účely Návrhu Smlouvy není definován rozdílně či pro obsah pojmu není použito jiné označení.

Odkazy na body s uvedením čísla odkazují na jednotlivá ustanovení této Zadávací dokumentace.

### Informační CD

Dle výše uvedeného popisu je součástí Zadávací dokumentace rovněž tzv. Informační CD, na kterém jsou zahrnuty veškeré další závazné a nezávazné dokumenty, kterými je nutné se řídit při přípravě nabídky a případném plnění veřejné zakázky. Informační CD je členěno do níže uvedené struktury. Podrobný seznam všech dokumentů je obsažen přímo na Informačním CD:

Závazné dokumenty:

1. Oficiální příručka pro účastníky – výstavní prostory budované svépomocí – návrh, výstavba, instalace a demontáž 2013
2. Příručka pro účastníky – technologické služby pro výstavní prostory budované svépomocí
3. Zásady – hygiena a bezpečnost pro oblast stravování – Výstavní prostory / 2013
4. Zásady – požadavky na technický systém – Individuálně stavěné výstavní prostory / 2013
5. Zásady – trvalá řešení, design, výstavba, demontáž opětovné použití
6. Pozemek č.05 a
7. Pozemek č.05 b

Nezávazné dokumenty:

1. Tematické prohlášení
2. Usnesení vlády č. 964

### Přílohy Zadávací dokumentace

1. Vzor - úvodní list Nabídky
2. Vzor - obsah Nabídky
3. Vzor - krycí list Nabídky
4. Formuláře k prokázání kvalifikačních předpokladů:
   1. Formulář – Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
   2. Formulář – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
   3. Formulář – Čestné prohlášení o hlavním projektovém manažerovi
   4. Formulář – Čestné prohlášení dodavatele o dalších okolnostech
   5. Formulář – Čestné prohlášení o podílu autorské práce studentů
5. Formulář – Seznam subdodavatelů
6. Formulář k žádosti o dodatečné informace
7. Plnění předmětu veřejné zakázky
   1. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky
   2. Technické podmínky
8. Podklady pro účely hodnocení
   1. Formulář – Cenová kalkulace
   2. Formulář – Náležitosti Studie řešení
9. Návrh Smlouvy
10. Oficiální příručky pro účastníky
    1. – Výstavní prostory budované svépomocí – návrh, výstavba, instalace a demontáž 2013
    2. – Technologické služby pro výstavní prostory budované svépomocí
    3. – Zásady – hygiena a bezpečnost pro oblast stravování – Výstavní prostory / 2013
    4. – Zásady – požadavky na technický systém – Individuálně stavěné výstavní prostory / 2013
    5. – Zásady – trvalá řešení, design, výstavba, demontáž opětovné použití
11. Prohlášení o nabídkové ceně

### Internetové stránky projektu

Další, a to především všeobecné informace, týkající se veřejné zakázky lze získat na internetových stránkách [www.czexpo.com](http://www.czexpo.com).

## Elektronická verze Zadávací dokumentace

K Zadávací dokumentaci je přiložen nosič CD s elektronickou verzí této Zadávací dokumentace včetně jejích příloh ve formátu PDF. Pro snadnou práci s přílohami, které vyžadují doplnění ze strany uchazeče jsou některé dokumenty přiloženy rovněž ve formátu DOC. Pro tyto účely je forma v PDF nadřazená formě DOC.

V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou formou dokumentů Zadavatel stanoví, že tištěná verze je nadřazená elektronické verzi. Její originál je k nahlédnutí u kontaktní osoby zadávacího řízení uvedené pod bodem 1.3.

# Základní informace o zadávacím řízení

Toto zadávací řízení je realizováno na základě koncepce účasti České republiky na EXPO 2015 schválené vládou ČR dne 20. 12. 2012, přičemž usnesení vlády č. 964 je součástí Informačního CD (viz bod 2.1.1.).

## Druh zadávacího řízení

Předmětem tohoto zadávacího řízení je nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou otevřeného řízení dle § 27 ZoVZ.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 13 a násl. ZoVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých).

Do nabídkové ceny se nezapočítává cena elektrické energie spotřebovávané v souvislosti s provozem Systému, náklady na úklid a další obdobné služby, které bude Zadavatel hradit přímo příslušným dodavatelům.

## Předpokládaný časový průběh zadávacího řízení


1. Předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne **19. 12. 2013**.
2. Zadávací řízení bylo zahájeno v souladu se ZoVZ, dne **23. 1. 2014** bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz) a bude uveřejněno rovněž v Úředním Věstníku Evropské unie.
3. Úvodní konference se bude konat dne **21. 3. 2014 od 10:00 hodin** v sídle Zadavatele, viz bod 12.2.).
4. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné doručit v písemné podobě nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do **7. 5. 2014**.
5. Termín pro podání nabídek je stanoven na **16. 5. 2014 do 10:00 hodin**, viz bod 8.
6. Otevírání a kontrola obálek se uskuteční dne **16. 5. 2014 a bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek**, viz bod 9.
7. Zadavatel předpokládá, že posouzení kvalifikace a vyhodnocení předložených nabídek proběhne **30. 5. 2014**.
8. Zadavatel předpokládá, že Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena **v červenci 2014**.

V této souvislosti si Zadavatel vyhrazuje právo výše uvedený časový harmonogram jakkoliv pozměnit či doplnit, a to zejména s ohledem na nepředvídatelný průběh zadávacího řízení.

# obecné informace o výstavě EXPO 2015 MILÁNO

Termín: od 1.5 do 31.10 2015 (184 dní)  
Předpokládaný počet návštěvníků: 20 milionů osob  
Předpokládaná denní návštěvnost v českém pavilonu: 20.000 osob  
Provozní doba výstaviště: 9:00 – 22:00  
Provozní doba českého pavilonu: 9:00 – 23:00

**Výstavní areál EXPO 2015 – celek**



## „Potraviny pro planetu, energie pro život“ - hlavní téma EXPO 2015

Hlavním tématem EXPO 2015 v Miláně bylo zvoleno: **„Potraviny pro planetu, energie pro život“** („Feeding the Planet, Energy for Life“).

Hlavní téma bude postaveno na dvou hlavních pilířích: udržitelnosti – jako vyváženém vztahu mezi lidskými bytostmi a přírodou – a inovaci – jako strategii obecně rozšířeného ducha spolupráce a partnerství.

Ústřední myšlenkou EXPO 2015 je otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití. Dílčí témata jsou:

* zabezpečení dodávek a kvality potravin a pitné vody
* boj s chudobou, podvýživou a hladomorem, které ročně postihují na 850 milionů lidí
* prevence proti epidemiím a civilizačním chorobám včetně obezity, kardiovaskulárních nemocí a rakovině
* podpora výzkumu a inovací pro zlepšení kvality a nutričních hodnot potravin
* vzdělávání v oblasti správné výživy a zdravého životního stylu se zaměřením na mládež, zdravotně postižené a starší generaci
* zhodnocení kulturních a národních kulinářských tradic

EXPO 2015 dává prostor i úspěchům vědy a techniky:

* pro zachování biologické rozmanitosti, pro ochranu životního prostředí, pro udržení rovnováhy zemědělských ekosystémů, pro zvyšování kvality a bezpečnosti potravin, v oblasti vzdělávání a výchovy správné výživy a zdravého životního stylu
* při identifikaci nejlepších metod kontroly potravinářské výroby (včetně inovací v oblasti biotechnologií, které nesmějí ohrožovat zdraví ani životní prostředí člověka), při zajišťování kvalitních potravin a nezávadné vody pro konzumaci i zemědělské účely
* v oblasti hledání nových zdrojů potravy v regionech nedostatečně rozvinutým zemědělstvím, nebo postižených suchem či negativními důsledky odlesňování půdy a znečišťování vod

EXPO 2015 je rovněž příležitostí pro prezentaci výsledků zemědělské a potravinářské výroby, služeb v oblasti logistiky a obchodu, či inovací a moderních technologií a postupů:

* se zaměřením na výrobu kvalitních potravinářských výrobků
* v oblasti uchovávání a zpracování potravin, včetně přípravy jídla a komunikace se spotřebiteli
* při monitoringu kvality a ochranných značek potravin a při boji s jejich padělky a napodobeninami

## „Laboratoř Života“ - Téma národní účasti České republiky na EXPO 2015

Česká republika chce přispět k tématu „Potraviny pro planetu, energie pro život“ jako země, která má bohatou tradici v oblasti zemědělské i potravinářské výroby a současně jako země, která je ve  specifických oborech světovou jedničkou. Národní expozice „Laboratoř života“ má návštěvníkům pavilonu České republiky ukázat možnosti, které do oblastí zásobování obyvatelstva kvalitními potravinami, čištění a distribuce pitné vody a péče o zdraví zvířat i lidí vnášejí výsledky práce předních výzkumných ústavů, jejichž objevy a aplikace mají vysokou přidanou hodnotou i v širokém mezinárodním srovnání a slouží celé planetě.

Expozice „Laboratoř života“ přiblíží návštěvníkům formou interaktivních exponátů, kinetických modelů a výtvarných děl současných umělců tajemství submolekulárního světa:

* luštění genetických kódů zemědělských plodin
* šetrné léky pro domácí a chovná zvířata
* léky proti obezitě, cukrovce a dalším civilizačním chorobám
* čištění vzduchu a vody pomocí nanotechnologií
* sledování a analýzy globálních klimatických změn
* ochrana ohrožených živočišných druhů

Expozice sjednocená formou „Laboratoře života“ v harmonické estetické formě ukáže způsoby a nástroje, které Česká republika dává světu pro péči o rostliny, zvířata, člověka i celou planetu.

# plnění předmětu veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí komplexní zajištění expozice s názvem „IDEALand – Česká republika – země nápadů očima vysokoškolských studentů“, tj. Systému a Projekce v rámci vnitřní expozice pavilonu ČR na všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, zejména navržení koncepce Systému, realizace této koncepce na místě včetně stavby interiéru projekčního sálu, zkušební provoz a opravy Systému, předání Systému zadavateli k dočasnému užívání, provoz a údržba Systému, navržení tématu a scénáře Projekce, vývoj a promítání či jiné zobrazování Projekce a odstranění Systému.

Koncepce Systému bude zpracována pro interiér projekčního sálu o rozměrech 6 x 12 m a výšce 3 metrů. Rozměry interiéru projekčního sálu se mohou v závislosti na budoucí dohodě s realizátorem pavilonu účasti ČR na EXPO 2015 změnit, součástí plnění veřejné zakázky je proto rovněž případná úprava koncepce pro finální rozměry projekčního sálu.

Další informace k rozměrům projekčního sálu budou uchazečům poskytnuty na úvodní konferenci, která se bude konat v souladu s bodem 12.2.

Systém a Projekce jsou exponátem reprezentujícím talent a schopnosti současných studentů českých vysokých škol. Z tohoto důvodu je okruh účastníků zadávacího řízení omezen na vysoké školy působící v ČR, přičemž podíl autorských vstupů studentů na každém autorském návrhu předkládaného v rámci nabídky a následného plnění veřejné zakázky (zejména koncepcí Systému a Projekce) musí činit alespoň 80 %. Podíl práce studentů na autorských návrzích předkládaných v nabídce budou uchazeči prokazovat čestným prohlášením dle vzoru obsaženého v příloze (viz Příloha 4.5).

Systém by měl reprezentovat současné umělecké (zejména architektonické, designové, výtvarné), supermediální, technologické a projekční trendy mladých tvůrců. Projekce by měla navázat na legendární tradici (Laterna magika, Kinoautomat či Polyekrán) a vytvořit audiovizuální prostor, v němž by se návštěvníci mohli volně pohybovat, či usazovat a kde by je obklopovala interaktivní projekce představující Českou republiku, její regiony a její obyvatele, doplněná v případě zájmu regionů (v Den regionů) o živé představení.

Obsah Projekce bude tvořit symbolické a emotivní ztvárnění tématu expozice „IDEALand – Česká republika – země nápadů očima vysokoškolských studentů“, které lze zobrazovat v nekonečné smyčce, případně zobrazovat její prvky rovněž pomocí tzv. augmentované (rozšířené) reality, tj. zobrazení reality doplněné o digitální prvky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je navržení koncepce Systému a Projekce a její komplexní řešení. Toto komplexní řešení spočívá v následujících plněních ze strany vítězného uchazeče:

1. Systém
2. Architektonická koncepce a řešení Systému a interiéru projekčního sálu
3. Realizace Systému na území ČR
4. Zkušební provoz a opravy Systému na území ČR
5. Přeprava Systému do Milána
6. Realizace interiéru projekčního sálu včetně instalace Systému v pavilonu účasti ČR na EXPO 2015
7. Zkušební provoz a opravy Systému v pavilonu účasti ČR na EXPO 2015
8. Předání Systému zadavateli k dočasnému užívání
9. Demontáž a odstranění Systému
10. Projekce
11. Navržení koncepce (tématu a scénáře) Projekce
12. Realizace koncepce Projekce
13. Promítání Projekce po dobu trvání EXPO 2015
14. Provoz
15. Organizační a technické zajištění provozu a údržby Systému po dobu trvání EXPO 2015

## Studie řešení

Do nabídky uchazeč zpracuje Studii řešení, a to v souladu s požadavky a ve struktuře stanovené v příloze (viz Příloha 7 a Příloha 8.2). Studie řešení předložená v nabídce se stane Přílohou č. 1 Návrhu Smlouvy.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky proběhne od uzavření smlouvy (předpokládané datum uzavření smlouvy je v červenci 2014) do 31. 12. 2015. Místo plnění se nachází především v Italské republice, zejména na adrese **Via Cristina Belgioioso, Milano**.

Místa jednotlivých částí plnění jsou blíže specifikována v Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9).

## Předpokládaný časový průběh realizace veřejné zakázky

Níže Zadavatel uvádí rámcový harmonogram průběhu realizace veřejné zakázky.

Přesnější harmonogram, který je uchazeč povinen při přípravě nabídky respektovat, je obsažen v Příloze č. 4 Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9). Zadavatel v této souvislosti dále upozorňuje, že vybraný uchazeč bude povinen do 5 dnů od podpisu smlouvy předložit v souladu s Návrhem Smlouvy podrobně rozpracovaný harmonogram prací.

1. Dodání projektové dokumentace proběhne do 100 dní od podpisu smlouvy
2. Realizace Systému na území ČR proběhne do 30. 9. 2014
3. Realizace koncepce Projekce proběhne do 30. 11. 2014
4. Zkušební provoz a opravy Systému na území ČR bude probíhat od 1. 10. 2014 do 30. 10. 2014
5. Předání prostor k realizaci interiéru projekčního sálu v pavilonu účasti ČR na EXPO 2015 uchazeči proběhne do 31. 1. 2015
6. Realizace interiéru projekčního sálu včetně instalace Systému v pavilonu účasti ČR na EXPO 2015 proběhne do 31. 3. 2015
7. Zkušební provoz v pavilonu účasti ČR na EXPO 2015 bude probíhat od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015
8. K předání Systému zadavateli k dočasnému užívání dojde 30. 4. 2015
9. Dočasné užívání Systému zadavatelem bude probíhat 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
10. Provoz a údržba Systému bude probíhat 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
11. Promítání Projekce bude probíhat 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
12. Demontáž a odstranění Systému proběhne od 1. 11. 2015 do 15. 11. 2015

## Závazný text Návrhu Smlouvy

Uchazeč doloží originál doplněného závazného textu Návrhu Smlouvy včetně příloh dle závazného vzoru obsaženého v příloze (viz Příloha 9). **Návrh Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.** Přílohou nabídky budou rovněž doklady prokazující oprávnění této osoby jednat jménem či za uchazeče.

Závazný text Smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru Návrhu Smlouvy či požadované Zadávací dokumentací.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu, která však vždy bude v souladu s ust. § 82 ZoVZ, tj. zejména s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy obsaženém v nabídce vybraného uchazeče.

## Pojištění

Při uzavření Smlouvy bude Zadavatel od vybraného uchazeče dále požadovat předložení pojistné smlouvy odpovídající podmínkám stanoveným v Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9).

## Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v závazném Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9).

Cena za realizaci veřejné zakázky bude uhrazována způsobem specifikovaným v Návrhu Smlouvy (viz Příloha 9).

## Subdodavatelé

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky v rozsahu větším než 20 *%* hodnoty nabídkové ceny, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl k těmto částem veřejné zakázky identifikační údaje každého subdodavatele, který se v tomto rozsahu bude podílet na plnění veřejné zakázky.

Uchazeč je zároveň povinen u každého takto uvedeného subdodavatele v nabídce doložit jeho souhlas s tím, že bude při plnění určené části veřejné zakázky jako subdodavatel vystupovat. V případě, kdy subdodavatel zároveň prokazuje část kvalifikace, je povinen namísto souhlasu předložit smlouvu – viz bod 6.1.(a) a § 51 odst. 4 ZoVZ. Seznam těchto subdodavatelů bude tvořit Přílohu č. 5 Smlouvy.

# Kvalifikační předpoklady

## Obecná pravidla prokazování kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude Zadavatelem vyloučen z  účasti v zadávacím řízení. Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly:

1. Pokud bude uchazeč část kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele, je povinen Zadavateli zároveň předložit dokumenty dle § 51 odst. 4 ZoVZ, zejména smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace a minimálně na dobu plnění příslušné části veřejné zakázky.
2. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, jsou povinni splnit podmínky uvedené v § 51 odst. 5 a 6 ZoVZ. Zejména je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) ZoVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZoVZ v plném rozsahu. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
3. Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být uchazečem v nabídce předloženy v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů. Tam, kde Zadavatel požaduje čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely Zadavatel stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno.
4. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle § 57 odst. 2 ZoVZ starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
5. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak.
6. Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci uchazeče, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle ZoVZ či této zadávací dokumentace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ZoVZ. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Zadavateli.
7. Zadavatel může v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 ZoVZ požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění prokázání kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky Zadavatele jednoznačné odpovědi.
8. Prokazování splnění kvalifikace uchazečem je možné rovněž způsobem a za podmínek uvedených v části šesté ZoVZ, tj. v § 125 a násl. ZOVZ.

## Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje v souladu s § 53 ZoVZ uchazeč,

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. a) a odst. 3 ZoVZ, a to **výpisem z evidence Rejstříků** **trestů**;
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. b) a odst. 3 ZoVZ, a to **výpisem z evidence Rejstříků trestů**;
3. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. c) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**;
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. d) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**;
5. který není v likvidaci; uchazeč tuto skutečnost prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. e) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**;
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. f) a odst. 3 ZoVZ, a to **potvrzením** příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani **čestným prohlášením**;
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. g) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**;
8. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. h) a odst. 3 ZoVZ, a to **potvrzením** příslušného orgánu či instituce, zejm. České správy sociálního zabezpečení.
9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZoVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. i) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**.
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. j) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**.
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; uchazeč prokazuje v souladu s § 53 odst. 1 písm. k) a odst. 3 ZoVZ, a to **čestným prohlášením**.

U předpokladů stanovených v tomto bodu pod písm. a) a b) platí, že jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v bodech (c), (d), (e), (f), (g), (i), (j) a (k) je uveden v příloze zadávací dokumentace (viz Příloha 4.1).

## Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč následující doklady:

* + - * 1. **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Uchazeči, kteří jsou veřejnými či státními vysokými školami ve smyslu Zákona o VŠ, a nejsou zapsání v obchodním rejstříku ani jiné obdobné evidenci, prokáží svou existenci předložením čestného prohlášení s odkazem na zákon, jímž byli založeni;
        2. **státní souhlas** s působením právnické osoby jako soukromé vysoké školy v ČR vydávaný podle Zákona o VŠ, pokud uchazeč není veřejnou či státní vysokou školou ve smyslu Zákona o VŠ;
        3. doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušná **živnostenská oprávnění či licence**.

## ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

V souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZoVZ předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze zadávací dokumentace (viz Příloha 4.2).

* 1. **Technické kvalifikační předpoklady**

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů musí uchazeč předložit **čestné prohlášení uchazeče** o tom, že hlavní projektový manažer je, či v případě uzavření smlouvy s uchazečem bude, osobou pověřenou koordinací celého projektu na všech fakultách a katedrách uchazeče podílejících se na plnění veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze zadávací dokumentace (viz Příloha 4.3).

# nabídka

## Kontaktní osoba uchazeče

Uchazeč jmenuje v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení v nabídce kontaktní osobu včetně adresy pro doručování dokumentů v listinné podobě, která bude odpovídat za veškerou komunikaci se Zadavatelem a jíž může Zadavatel adresovat zejména jakékoliv oznámení či žádosti (viz Příloha 3).

## Lhůta vázanosti nabídkou a další součásti nabídky

V souvislosti se zadávacím řízením Zadavatel stanovuje dle § 43 ZoVZ zadávací lhůtu 4 měsíce, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení Lhůty pro podání nabídek**.**

Součástí nabídky musí být rovněž v souladu s § 68 odst. 3 ZoVZ:

##### seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele;

##### má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;

##### prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzorová znění těchto dokumentů jsou uvedena v příloze zadávací dokumentace (viz Příloha 4.4).

## Variantní nabídky

Zadavatel tímto v souladu s § 70 ZoVZ připouští, aby uchazeči podali variantní nabídku.

V případě podání variantní nabídky uchazeč pro každou variantu předloží všechny části nabídky, které nejsou pro obě varianty společné, tj. zejména Studii řešení (viz Příloha 8.2) Cenovou kalkulaci (viz Příloha 8.1), Návrh Smlouvy (viz Příloha 9) a Prohlášení o nabídkové ceně (Příloha 11).

Nabídka bude sestavena tak, aby bylo možné jednotlivé varianty bezpochybně od sebe rozeznat a oddělit.

## Formální úprava, struktura a obsah nabídky

Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a minimalizovat pravděpodobnost chybného vyloučení uchazeče.

##### Nabídka na veřejnou zakázku bude zpracována v 1 tištěném výtisku v písemné formě v českém jazyce, přičemž výtisk bude tvořit tzv. „Originál“ nabídky. Doklady předkládané v nabídce mohou být uchazečem předloženy v prosté kopii, pokud není v této Zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů.

##### Jednotlivé části nabídky resp. její přílohy by měly být odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi výtisků. Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb uchazeče.

##### Všechny listy Originálu nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně tzv. „OBSAHU“ (např. ručně psané). Pro účely tohoto číslování se nepočítá úvodní list nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.

##### **Úvodní list** každého výtisku bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou Zadávací dokumentace (viz Příloha 1).

##### Prvním číslovaným listem bude **obsah nabídky**, který bude zpracován v souladu se vzorem, který je uveden v příloze k Zadávací dokumentaci (viz Příloha 2). Ostatní listy a pořadí kapitol vyplývají z formuláře obsahu nabídky.

##### Pokud některé vyžadované dokumenty, či dokumenty předkládané nad rámec požadavků Zadavatele, není možné zahrnout pod žádnou z kategorií uvedenou v obsahu nabídky (viz Příloha 2), budou předloženy v části označené jako **další dokumenty.**

##### Originál nabídky (a každý svazek, je-li výtisk tvořen více svazky) musí být dostatečným způsobem **zajištěn proti manipulaci** s jednotlivými listy takovými bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků provázání šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen nálepkou, opatřen razítkem uchazeče a podpisem statutárního orgánu. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje Zadavatel v zadávacích podmínkách.

##### Uchazeč dále k nabídce předloží úplnou **elektronickou verzi** textové a grafické části nabídky, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku Originálu nabídky ve formátu PDF (pro tyto účely by měla být elektronická verze nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále Zadavatel požaduje na CD zvlášť zahrnout rovněž Návrh Smlouvy ve formátu .DOC. Nosič bude označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky. Nosič bude vyhotoven tak, aby bylo možné z něj zahrnuté soubory dále kopírovat.

##### Originál nabídky spolu s  nosičem dat dle písm. h) tohoto bodu bude podán v neprůhledném, uzavřeném a zcela neporušeném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obalu bude poštovní adresa uchazeče, na kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 a 7 ZoVZ, uprostřed bude nápis **„NABÍDKA – Projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015“** a **„NEOTEVÍRAT“** a v pravém dolním rohu bude adresa Zadavatele. Obal bude opatřen na uzavření razítkem uchazeče, případně podpisem statutárního orgánu uchazeče.

##### Uchazeč je povinen uvádět veškeré finanční částky v nabídce či jejích přílohách v české měně CZK (Kč).

# lhůta pro podání nabídky

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do **16. 5**. 2014 do 10:00 hodin.

Adresa pro podávání nabídek je následující: **Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1**, kontaktní osobou pro přijetí nabídky je Mgr. Eva Štréglová.

Uchazeči mohou nabídku na výše uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně ve všední dny od 9:00 do 11:30 hod a poslední den lhůty pro podání nabídek od 9:00 do 10:00 hodin.

# Otevírání obálek a kontrola úplnosti nabídek

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne **dne 16. 5**. 2014 **a bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek**, na adrese **Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1.**

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve Lhůtě pro podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně dvě osoby k tomu oprávněné nebo pověřené na základě plné moci.

Komise pro otevírání obálek otevře obálky podle pořadového čísla doručení a zkontroluje v souladu s ust. § 71 ZoVZ, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a návrh Smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Přítomným uchazečům budou po provedení této kontroly sděleny v souladu s § 71 odst. 10 ZoVZ pouze identifikační údaje uchazeče (tj. obchodní firma, IČ a sídlo), informace o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle předchozího odstavce a informace o nabídkové ceně.

# Hodnocení nabídek

Tento oddíl vysvětluje metodiku, kterou Zadavatel použije při hodnocení předložených nabídek uchazečů, kteří splnili kvalifikaci a jejichž nabídky splnily zákonné požadavky a požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách (posouzení nabídek). Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost** nabídky. Zadavatel všechny nabídky zhodnotí a určí jejich pořadí podle dílčích hodnotících kritérií stanovených v bodu 10.1.

## Hodnotící kritéria

Zadavatel všechny nabídky posoudí a vyhodnotí podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Název dílčího kritéria** | **Váha dílčího kritéria** |
| 1. | Kvalita navrhovaného řešení | 60 % |
| 2. | Vztah navrhovaného řešení k tématům EXPO | 20 % |
| 3. | Efektivita navrhovaného řešení | 10 % |
| 4. | Nabídková cena | 10 % |

* 1. **Kvalita navrhovaného řešení (váha dílčího kritéria 60 %)**

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti, přičemž jako podklad hodnocení bude sloužit Studie řešení zpracovaná v souladu s podmínkami stanovenými v příloze (viz ‎Příloha 8.2).

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti:

1. Technologické řešení – systém projekčního přístroje (přístrojů) a plochy (ploch)
2. Designové řešení – architektura prostoru a design těles v něm umístěných
3. Audiovizuální řešení – obsah a forma Projekce
   1. **Vztah navrhovaného řešení k tématům EXPO (váha dílčího kritéria 20 %)**

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti, přičemž jako podklad hodnocení bude sloužit Studie řešení zpracovaná v souladu s podmínkami stanovenými v příloze (viz ‎Příloha 8.2).

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti:

1. Vztah k tématu expozice IDEALand – naplnění dvojsmyslného významu výrazu „IDEALand“ - země nápadů a ideální země
2. Vztah k tématu národní expozice „Laboratoř života a Země fantazie“
3. Vztah k tématu EXPO 2015 „Potraviny pro planetu, energie pro život“
   1. **Efektivita navrhovaného řešení (váha dílčího kritéria 10 %)**

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti, přičemž jako podklad hodnocení bude sloužit Studie řešení zpracovaná v souladu s podmínkami stanovenými v příloze (viz ‎Příloha 8.2).

Hodnocení tohoto subkritéria bude zaměřeno na následující oblasti:

1. Spotřeba energií a jiných médií při provozu Systému po dobu trvání EXPO 2015
2. Návštěvnická kapacita a komfort navrhovaného řešení
3. Odolnost navrhovaného řešení vůči zátěži

## Nabídková cena (váha dílčího kritéria 10 %)

Nabídková cena představuje celkovou výši ceny za realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena může činit nejvýše **14.000.000,- Kč** (slovy: čtrnáct milionů korun českých) a to včetně DPH určené v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeč je povinen uvádět nabídkovou cenu v české měně CZK (Kč).

Uchazeč je povinen k nabídce přiložit cenovou kalkulaci k realizaci předmětu veřejné zakázky (Příloha 8.1). Veškeré finanční částky budou v cenové kalkulaci uváděny v české měně CZK (Kč).

Předmětem hodnocení bude **nabídková cena včetně DPH**. Pro odstranění pochybností zadavatel uvádí, že cenou včetně DPH se rozumí částka, jež v sobě zahrnuje DPH (daň z přidané hodnoty).

Nabídka obsahující nabídkovou cenu přesahující nejvýše přípustnou nabídkovou cenu bude hodnotící komisí v souladu s § 76 odst. 1 ZoVZ vyřazena.

## Způsob hodnocení

Bodové hodnocení v rámci dílčích kritérií se stanoví v rámci bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů, a to tak, že uchazeč s nejlepším naplněním předpokladů pro hodnocení získá 100 bodů. Bodové hodnocení ostatních uchazečů se stanoví následujícím způsobem:

* + 1. U dílčího kritéria Nabídková cena, která je jediným číselně vyjádřitelným kritériem, získá uchazeč bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny uchazeče, který nabídl cenu nejlepší k hodnotě nabídkové ceny hodnoceného uchazeče, a to dle následujícího vzorce:

**počet bodů = nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena x 100**

* + 1. U dílčích kritérií uvedených v odstavci 10.2 – 10.4 ZD, které není možné vyjádřit číselně, hodnotící komise ohodnotí jednotlivé hodnocené oblasti u každého dílčího hodnotícího kritéria. Za splnění každé z hodnocených oblastí udělí hodnotící komise 0-3 body, v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria tak může každý uchazeč získat celkem 0-9 bodů (dále jen „body v hodnocených oblastech“).

Uchazeč, jehož nabídka v rámci dílčího hodnotícího kritéria získala nejvíc bodů v hodnocených oblastech, získá 100 bodů. Ostatní uchazeči získají v dílčím kritériu počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru bodů v hodnocených oblastech získaných hodnoceným uchazečem a bodů v hodnocených oblastech uchazeče, který získal v hodnocených oblastech nejvyšší součet bodů, tj. podle následujícího vzorce:

**počet bodů = počet bodů v hodnocených oblastech získaných hodnoceným uchazečem / počet bodů v hodnocených oblastech získaných uchazečem, který v hodnocených oblastech získal nejvyšší součet bodů x 100**

Hodnotitelé odůvodní své hodnocení jednotlivých nabídek písemně, a to tak, aby z odůvodnění zřetelně vyplývaly rozdíly mezi jednotlivými nabídkami a skutečnost, že přidělený počet bodů proporcionálně odpovídá rozdílům v nabídkách uchazečů.

* + 1. Počet bodů získaný uchazečem v rámci každého dílčího kritéria pak bude **vynásoben vahou příslušného dílčího kritéria**. Celkový počet bodů uchazeče se stanoví součtem takto získaných hodnot za jednotlivá dílčí kritéria, tedy podle následujícího vzorce:

**celkový počet bodů = počet bodů získaný za kritérium Kvalita navrhovaného řešení x 0,6 + počet bodů získaný za kritérium Vztah navrhovaného řešení k tématům EXPO x 0,2 + počet bodů získaný za kritérium Efektivita navrhovaného řešení x 0,1 + počet bodů získaný za kritérium Nabídková cena x 0,1**

* + 1. Počet bodů získaný v jednotlivých dílčích kategoriích i celkový počet bodů se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Pro zaokrouhlování se použije standardní metoda zaokrouhlování, tj. čísla 0-4 se zaokrouhlují dolů, čísla 5-9 nahoru.
    2. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů.
    3. V případě, že více uchazečů dosáhne shodné celkové bodové hodnoty, bude jako úspěšnější stanovena nabídka toho uchazeče, který získal více bodů v rámci dílčího kritéria Kvalita navrhovaného řešení.

# Odměna pro další uchazeče v pořadí

## Odměna pro další uchazeče v pořadí

Uchazečům, jejichž nabídka se v celkovém hodnocení umístila na prvním až čtvrtém místě následujícím za nabídkou uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva, náleží odměna ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých), včetně případné DPH.

## Vznik nároku na odměnu a její splatnost

Nárok na odměnu uchazeči vzniká okamžikem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Odměna je splatná ve lhůtě 60 dní od doručení písemné výzvy Zadavateli, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

# Dotazy uchazečů a Úvodní konference

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dotazy)

Za účelem zajištění transparentnosti zadávacího řízení stanoví Zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními ZoVZ následující pravidla pro podávání dotazů týkajících se zadávacího řízení a veřejné zakázky a odpovídání na tyto dotazy.

Dodavatel je oprávněn požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 ZoVZ nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím Lhůty pro podání nabídek, tj. do **7. 5. 2014** včetně. Pro účely podání žádosti o dodatečné informace byl vytvořen zvláštní formulář (viz Příloha 6).

Dotazy mohou být Zadavateli zasílány poštou nebo elektronickou poštou, a to kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení uvedené v bodu 1.3. V případě, že dotaz byl zaslán při použití elektronické pošty a zpráva nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nezbytné takový dotaz doručit i písemně v originále nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání elektronickou poštou. Zadavatel poskytne dodatečné informace v souladu se ZoVZ. Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací se počítá ode dne doručení dotazu v písemné formě (tj. originál poštou nebo elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem).

## Úvodní konference

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky je velmi specifické a mimo Českou republiku, a tudíž problematicky přístupné pro dodavatele, kteří mají zájem se účastnit zadávacího řízení a podat nabídku na veřejnou zakázku, rozhodl se Zadavatel uspořádat namísto prohlídky místa plnění pro tyto dodavatele úvodní konferenci.

Úvodní konference bude sloužit zejména k tomu, aby Zadavatel potenciálním uchazečům sdělil své základní představy, požadavky a očekávání týkající se zejména Studie řešení, která bude součástí nabídky. Zároveň může Zadavatel přítomné informovat o předcházejících výstavách, blíže přiblížit prostředí, ve kterém bude výstava realizována apod.

Zadavatel však upozorňuje, že v průběhu konference nebude zodpovídat žádné dotazy mající charakter dodatečných informací popsaných pod bodem 12.1. Z úvodní konference bude vytvořen protokol, který bude následně zaslán všem dodavatelům, kteří si vyzvedli Zadávací dokumentaci.

Úvodní konference se bude konat dne **21. 3. 2014 od 10:00 hodin** v sídle Zadavatele (viz bod 1.1). Za účelem zajištění dostatečně velkých prostor pro konání konference Zadavatel požaduje, aby dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky na veřejnou zakázku, potvrdili svou účast na úvodní konferenci kontaktní osobě uvedené pod bodem 1.3, a to nejpozději do **14. 3. 2014**. V této souvislosti Zadavatel zároveň upozorňuje, že z kapacitních důvodů připustí účast pouze dvou osob za každého dodavatele. Osoby účastnící se úvodní konference budou povinny prokázat, že jsou oprávněny jednat jménem či za dodavatele (předložením výpisu z obchodního rejstříku, plné moci apod.) a zároveň podepsat čestné prohlášení o tom, že dodavatel, za kterého se účastní, má zájem účastnit se zadávacího řízení a podat nabídku na veřejnou zakázku.

Zadavatel dále upozorňuje, že si tímto vyhrazuje právo změnit termín a místo konání úvodní konference či ji zcela zrušit. O takovémto rozhodnutí Zadavatele budou bezodkladně písemně informováni všichni dodavatelé, kteří si vyzvedli Zadávací dokumentaci.

# Práva a výhrady Zadavatele

Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZoVZ, vyhrazuje si Zadavatel níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:

##### právo podanou nabídku uchazeči nevracet;

##### právo Zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se ZoVZ;

##### právo opravit zjevné chyby nebo opomenutí v Zadávací dokumentaci;

##### jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku uchazečů. Uchazeči nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod.;

##### tato Zadávací dokumentace nesmí být považována za investiční doporučení učiněné Zadavatelem pro jakéhokoli uchazeče či jinou osobu, která zamýšlí podílet se na veřejné zakázce, která je předmětem tohoto zadávacího řízení. Každý uchazeč či jiná osoba, jíž byla Zadávací dokumentace zpřístupněna, si musí provést své vlastní nezávislé zhodnocení této veřejné zakázky;

##### tato Zadávací dokumentace je zpřístupněna uchazečům s výhradou, že bude použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením, posouzením a hodnocením nabídek;

##### Zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky, tj. nabídky jen na část plnění veřejné zakázky.

# Ostatní

Český jazyk bude oficiálním jazykem pro podání nabídky a veškerou komunikaci mezi uchazečem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby.

# Přehled pojmů

| **POJEM** | **DEFINICE** |
| --- | --- |
| **BIE** | Mezinárodní úřad pro výstavnictví |
| **Den zahájení zadávacího řízení** | Den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku k uveřejnění, tj. den 23. 1. 2014 |
| **Informační CD** | Soubor dokumentů závazných pro zpracování nabídky, který je součástí Zadávací dokumentace (podrobněji viz bod 2.1.1) |
| **kvalifikační předpoklady** | Požadavky Zadavatele na kvalifikaci uchazečů, jejichž splnění je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek |
| **Lhůta pro podání nabídek** | Lhůta ode dne zahájení zadávacího řízení do 16. 5. 2014 do 10:00 hodin |
| **nabídka** | Dokument vypracovaný uchazečem v souladu s touto Zadávací dokumentací, který uchazeč předkládá Zadavateli za účelem získání možnosti uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky |
| **projekt** nebo **veřejná zakázka** | Tato veřejná zakázka s názvem „Projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015“ |
| **Návrh Smlouvy** | Smlouva na plnění veřejné zakázky, jejíž závazný vzor je uveden v příloze k ZD (viz Příloha 9) |
| **Projekce** | Audiovizuální program k tématu expozice „IDEALand – Česká republika – země nápadů očima vysokoškolských studentů“ navržený a vyrobený k promítání či jinému zobrazování Systémem |
| **Studie řešení** | Návrh ideového a funkčního řešení projektu zpracovaného v souladu s požadavky stanovenými v příloze (viz Příloha 7) a způsobem stanoveným v příloze (viz Příloha 8.2) |
| **Systém** | Projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti ČR na EXPO 2015, součást expozice „IDEALand – Česká republika – země nápadů očima vysokoškolských studentů“ |
| **uchazeč** | Dodavatel, který podal ve stanovené době nabídku v otevřeném řízení |
| **výstava (EXPO 2015)** | Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně |
| **Zadávací dokumentace/ZD** | Soubor dokumentů, údajů, požadavků a jiných podmínek Zadavatele vymezující podrobně předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. |
| **zadávací podmínky** | Veškeré požadavky Zadavatele uvedené v oznámení o zahájení otevřeného řízení, v Zadávací dokumentaci či jiných souvisejících dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky |
| **Zadavatel nebo KGK** | Kancelář generálního komisaře účasti České republiky  na Všeobecné světové výstavě EXPO |
| **Zákon o VŠ** | Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů |
| **Zhotovitel** | vybraný uchazeč, se kterým Zadavatel uzavře Smlouvu |
| **ZoVZ** | Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |